|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Centro de desarrollo de software de la UPIIZ | Fecha | 20/02/2015 |
| Equipo de trabajo | SOFT PRESS | Hora inicio | 2:30 pm |
| Propósito | Validación del prototipo | Hora fin | 4:00 pm |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| María Stephanie Cid Gallegos | Cliente |
| Gabriela Salinas de León | Cliente |
| Héctor Acuña Cid | Líder de proyecto |
| Luis Bernardo Pulido Gaytán | Asistente |
| José Alejandro Salas Serna | Asistente |
| Fernando Enríquez Rodríguez | Asistente |
| Francisco Javier Alamillo | Asistente |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Agregar en prototipo un historial del recordatorio de 24 horas. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Agregar campo de predicción de energía antes de generar los equivalentes. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Agregar fracciones en los equivalentes. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Agregar comparación entre promedio de datos bioquímicos y los datos del paciente. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Agregar pestaña de “Estilos de vida”. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Agregar en catálogo de ingredientes: vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono y lípidos. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Cambiar título de “consultas” por “agenda”. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |
| Agregar pestaña de “cálculos”. | SOFT PRESS | 25/02/2015 |  | 25/02/2015 |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| Generar otra junta de validación de prototipo | Todos los asistentes de la junta. |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Al momento de realizar la junta de validación el cliente llegó con más ideas para agregar y editar componentes al prototipo por lo que se retrasó el momento para empezar a desarrollar. |