|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Centro de Computo 1 - UPIIZ | Fecha | 22/01/2015 |
| Equipo de trabajo | Soft-Press | Hora inicio | 4:00pm |
| Propósito | Junta de reforzamiento de requerimientos | Hora fin | 5:35pm |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Francisco Javier Alamillo Murillo | Secretario |
| María Stephanie Cid Gallegos | Cliente |
| Roberto Alejandro Barraza Trejo | Asistente |
| Luis Bernardo Pulido Gaytán | Asistente |
| Fernando Enrique Rodríguez Martínez | Asistente |
| Erika Paloma Sánchez Femat | Asistente |
| José Alejandro Salas Serna | Asistente |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Se agregaran al prototipo los acuerdos señalados. | FERM | 1/Feb/2015 |  | 31/Enero/2015 |
|  |  |  |  |  |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| En la App Web, agregar n colaciones. | Soft-Press |
| Los tips de nutrición se asignaran al azar cada 3 días. | Soft-Press |
| Los datos antropométricos son en base a la edad. | Soft-Press |
| En el área de consultas, agregar el avance de las citas anteriores sin necesidad de tener que agregar nuevamente sus datos principales, solo el peso, talla y estatura. | Soft-Press |
| En la pantalla principal de la aplicación web, agregar una ventana de próximas citas para el mejor control sobre ellas. | Soft-Press |
| Los tips también pueden personalizados por el nutriólogo de acuerdo a su patología | Soft-Press |
| Agregar recordatorio de 24 horas en datos dietéticos. | Soft-Press |
| Agregar un campo de restricción de alimentos. | Soft-Press |
| En la aplicación móvil, es necesario en el apartado de dieta tener un link para ver la imagen del alimento. | Soft-Press |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Esta junta sirvió básicamente para reforzar los requerimientos, debido a que el equipo dejo de estar familiarizado con el proyecto por un tiempo. Se modificaron algunos componentes, dichas correcciones ser verán reflejadas en el prototipo para la próxima junta. |