|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Centro de Desarrollo de Software | Fecha | 25/mar/15 |
| Equipo de trabajo | Soft-PRESS | Hora inicio | 14:00 |
| Propósito | Dar seguimiento al proyecto. | Hora fin | 14:25 |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Héctor Alejandro Acuña Cid | Moderador |
| Francisco Javier Alamillo Murillo | Time Keeper |
| Fernando Enrique Rodríguez Martínez | Secretario |
| José Alejandro Salas Serna | Asistente |
| Luis Bernardo Pulido Gaytán | Asistente |

|  |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS DE ENTRADA | |
| Descripción | Quién |
| Preparar la agenda de actividades. | FERM |
| Presentarle a planeación los registros individuales de la semana. | Todos |

| AGENDA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo | | Tema | Dirige |
| Plan | Real |
| 12:30 | 0:05 | 0:01 | Lectura de agenda y asignación de roles. | Moderador |
| 12:35 | 0:05 | 0:02 | Revisión de acciones y acuerdos pendientes. | Secretario |
| 12:40 | 0:10 | 0:04 | Reporte general del proyecto. | Moderador |
| 12:50 | 0:15 | 0:04 | Reporte individual de actividades. | Todos |
| 13:05 | 0:10 | 0:05 | Seguimiento y actualización de riesgos. | Moderador |
| 13:20 | 0:10 | 0:01 | Asuntos generales. | Moderador |
| 13:30 | 0:15 | 0:01 | Lectura de acuerdos y acciones. | Secretario |
| **Totales** | 1:10 | 0:18 |  |  |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Entregar el 75 % extra del prototipo de la aplicación móvil | JASS, LBPG | 1/abril/15 |  | [dd/mmm/aa] |
| Trabajar en el plan de pruebas de integración | FJAM, FERM | 18/mar/15 |  | 25/mar/15 |
| Entregar prototipo de la base de datos del sistema. | FJAM, FERM | 1/mar/15 |  | [dd/mmm/aa] |
| Junta con el cliente a las 5 p.m. En ingeniería civil. | TODOS | 17/abril/15 |  | [dd/mmm/aa] |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| Se generó un 25 % del prototipo de la aplicación móvil. En las acciones se trata el tema del 75% restante. | TODOS |
| Revisión del diagrama entidad relación | TODOS |
| Revisar servicio social (primer reporte) | TODOS |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Miércoles siguiente se entrega el prototipo móvil, durante la junta de estatus y el avance de la base de datos. |