## Slide 1
María Stephanie Cid Gallegos
Proyecto Nutrición
20-Febrero-2015

## Slide 2: Contenido
Descripción de la necesidad
Objetivos
Alcance
Equipo de trabajo
Plan de trabajo general y principales milestones
Control de riesgos
Control de calidad

## Slide 3
Descripción de la
necesidad

## Slide 4: Objetivos del proyecto, producto y equipo
Objetivos del proyecto.
Disminuir el tiempo de consulta.
Mayor control sobre las dietas.
Objetivos del producto
Ejecutar las aplicaciones en la web y dispositivos móviles.
Vincular la aplicación web con la aplicación móvil.
Objetivos del equipo
Pasar las materias de las cuales depende el proyecto.
Liberar el servicio social.

## Slide 5: Objetivos del proyecto, producto y equipo
Inicio.
Lunes 23 de Febrero del 2015.
Fin.
Miércoles 25 de Noviembre del 2015.

## Slide 6: Alcance
Este proyecto será el primer paso para la agilización en el proceso de consultas nutricionales. Logrando para el día señalado una entrega satisfactoria y finamente estructurada.

## Slide 7: Equipo de trabajo
ROL | ENCARGADO | SUPLENTE
Líder del proyecto | Luis Bernardo Pulido Gaytán | José Alejandro Salas Serna
Responsable de planeación | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
Responsable de calidad | Fernando Enrique Rodríguez Martínez | Francisco Javier Alamillo Murillo
Responsable de desarrollo | Erika Paloma Sánchez Femat | Fernando Enrique Rodríguez Martínez
Responsable de soporte | José Alejandro Salas Serna | Luis Bernardo Pulido Gaytán

## Slide 8: Plan de trabajo
Estrategia de desarrollo por prototipos.
Generación de prototipos
Diseño
Desarrollo
  Aplicación móvil
  Aplicación web
Pruebas
Mantenimiento

## Slide 9: Plan de trabajo
5 juntas de milestones planeadas.
15 horas semanales por integrante.
65 días en total del proyecto
Notes: Aquí falta poner los dias totales, viene en el project de serna

## Slide 10: Control de riesgos
Id | Fecha de identificación | Descripción | Consecuencias | Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención
 | [dd/mmm/aa] | Describa el riesgo lo más claramente posible. | Describa las consecuencias de que el riesgo se dispare. |  |  | 
1 | 10/ene/15 | Problemas en relación al desarrollo de la aplicación web. | Retasar la fase de desarrollo del proyecto | Alta | Media | 6
2 | 10/ene/15 | No entregar a tiempo | Quedar mal con el cliente. Perder el proyecto | Alta | Media | 6
3 | 11/ene/15 | Que el cliente no apruebe los prototipos actuales de la aplicación | Retrasar el proyecto. Trabajar más de lo planeado en una fase. | Media | Media | 4
4 | 11/ene/15 | Que el cliente falte a la junta de revisión de prototipos programada para el jueves 15 de enero. | Retraso en el plan de trabajo del proyecto. | Media | Media | 4
5 | 11-ene-15 | No tener el software requerido para trabajar en alguna de las fases de desarrollo del proyecto | Retrasar la entrega del proyecto. | Media | Baja | 2
6 | 11/ene/15 | Una o varias personas del equipop de desarrollo no pueden presentarse a la junta del día juves 15 de enero. | Se pueden perder datos o indicacaciones del cliente. | Baja | Media | 2
7 | 11/ene/15 | Agentes externos al equipo de desarrollo (paros estudiantiles, por ejemplo) frenen el desarrollo del proyecto. | Tener que reacomodar los planes de riesgo y del proyecto. | Media | Baja | 2
8 | 11/ene/15 | Por cuestiones escolares no se podrá cumplir con las tres horas extra escolares asiganadas para el proyecto. | Retrasar el proyecto. | Media | Media | 4
9 | 11/ene/15 | Por alguna razón alguno de los miembros del equipo no puede asistir a las juntas de estatus. | Perder el hilo de los avances y quizá reatrasarse en alguna tarea asignada. | Baja | Alta | 3
10 | 11/ene/15 | Debido a la situación por la que pasó el IPN (ajena al equipo de desarrollo) el cliente decide no continuar con el mismo. | Perder el proyecto | Alta | Media | 6

## Slide 11: Control de calidad

## Slide 12
Gracias
20-Febrero-2015