## Slide 1
María Stephanie Cid Gallegos
Proyecto Nutrición
20-Febrero-2014

## Slide 2: Contenido
Descripción de la necesidad
Objetivos
Alcance
Equipo de trabajo
Plan de trabajo general y principales milestones
Control de riesgos
Control de calidad

## Slide 3
Descripción de la
necesidad

## Slide 4: Objetivos del proyecto, producto y equipo
Objetivos del proyecto.
Disminuir el tiempo de consulta.
Mayor control sobre las dietas.
Objetivos del producto
Ejecutar las aplicaciones en la web y dispositivos móviles.
Vincular la aplicación web con la aplicación móvil.
Objetivos del equipo
Pasar las materias de las cuales depende el proyecto.
Liberar el servicio social.

## Slide 5: Objetivos del proyecto, producto y equipo
Inicio.
Lunes 23 de Febrero del 2015.
Fin.
Miércoles 25 de Noviembre del 2015.

## Slide 6: Alcance
Este proyecto será el primer paso para la agilización en el proceso de consultas nutricionales. Logrando para el día señalado una entrega satisfactoria y finamente estructurada.

## Slide 7: Equipo de trabajo
ROL | ENCARGADO | SUPLENTE
Líder del proyecto | José Alejandro Salas Serna | Luis Bernardo Pulido Gaytán
Responsable de planeación | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
Responsable de calidad | Fernando Enrique Rodríguez Martínez | Francisco Javier Alamillo Murillo
Responsable de desarrollo | Erika Paloma Sánchez Femat | Fernando Enrique Rodríguez Martínez
Responsable de soporte | Luis Bernardo Pulido Gaytán | José Alejandro Salas Serna

## Slide 8: Plan de trabajo
Estrategia de desarrollo por prototipos.
Generación de prototipos.
Diseño
Desarrollo
Aplicación móvil.
Aplicación web.
Pruebas
Mantenimiento

## Slide 9: Plan de trabajo
5 juntas de milestones planeadas.
15 horas semanales por integrante.
Notes: Aquí falta poner los dias totales, viene en el project de serna

## Slide 10: Control de riesgos
EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  | 
Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención | Plan de contingencia | Plan de mitigación | Responsable
 |  |  | Describa las actividades dirigidas a evitar que el riesgo se dispare. Incluya claramente cómos y cuándos. | Describa las actividades dirigidas a administrar los problemas si el riesgo se dispara. Incluya claramente cómos y cuándos. | [Iniciales]
Alta | Media | 6 | Buscar sistemas que utilicen la misma tecnología para aplicaciones parecidas. Investigar más sobre desarrollo de aplicaciones web. | Consultar con expertos en el tema. | FERM
Alta | Media | 6 | Trabajar más de lo establecido en el plan | Presentarle al cliente un nuevo plan, además de avance tangibles. | FJAM
Media | Media | 4 | Crear un prototipo funcional que sugiera el diseño correcto de la aplicación. | Actualizar el prototipo de tal forma que sea aprobado por el cliente | EPSF
Media | Media | 4 | Confirmar la asistencia del cliente a la junta un día antes de la fecha planeada para ésta. | Programar otra junta lo antes posible. | JASS
Media | Baja | 2 | Antes de avanzar a otra fase del proyecto verificar qué programas se necesitan o se necesitrán para trabajar. | Conseguir los softwares lo antes posible. | LBPG
Baja | Media | 2 | Asignar responsables para que el equipo no resienta las faltas. | Prestar atención y escribir todo lo que la clienta nos indique. | FERM
Media | Baja | 2 | Replanear el proyecto, asignando más horas de trabajo por persona, | Continuar con el proyecto a pesar de la situación ocurrida. | FJAM
Media | Media | 4 | Organizarse tomando en cuenta como obligación las tres horas extra escolares de trabajo. | Recuperar las horas perdidas. | EPSF
Baja | Alta | 3 | Si alguien va a faltar tiene que avisarle a los demás integrantes del equipo. | Enviarle las minutas de la reunión al integrante que faltó a la junta. | JASS
Alta | Media | 6 | Explicar que la situación presentada no estaba contemplada y era ajena a nosotros. | Negociar con el cliente. Presentando el plan y mostrándole una nueva fecha de entrega | LBPG

## Slide 11: Control de calidad

## Slide 12
Gracias
20-Febrero-2015